15.12.2024

Softwarewechsel ESTW

### 5.1.	ESTW-Softwarewechsel

(Angaben gemäß Betra-Antrag)

oder

Erfassung belegter Gleise

Vor Beginn des Softwarewechsels muss der zuständige Fdl besetzte Gleise mit der dazugehörigen Zugnummer im Fernsprechbuch erfassen

oder

Vor Beginn des Softwarewechsels sind besetzte Gleise durch eine Hardcopy aller Lupenbilder zu erfassen

oder

Vor Beginn des Softwarewechsels sind Gleisbelegungen in einer „Gleisbesetztmeldetabelle“ zu erfassen

Fahrten ausschließen

Vor der Zustimmung des zuständigen Fdl zur Durchführung des Softwarewechsels hat dieser zu überprüfen und sicherzustellen, dass im gesamten Stellbereich und auf den zuführenden Gleisen keine Zug- oder Rangierfahrten zugelassen sind (Gleise dürfen besetzt sein).

Erst nach erfolgreichem Softwarewechsel und Zustimmung des Technischen Berechtigten, dürfen wieder Fahrzeugbewegungen stattfinden.

Abgleich der Gleisbelegung nach dem Softwarewechsel

Nach Inbetriebnahme der Rechneranlagen sind als besetzt angezeigte Gleise mit der vor Beginn der Arbeiten erfassten Gleisbelegung abzugleichen.

Merkhinweise und Sperren sind einzugeben.

Und (Angaben im Betra-Antrag erforderlich!)

Besondere Auflagen / Bedingungen: