Abweichungen vom geplanten Bauablauf

Bei Ausfall bzw. Teilausfall der Arbeiten verständigt der Technische Berechtigte

rechtzeitig den zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

Bei erkennbaren bzw. auftretenden Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen im

Bauablauf verständigt der Technische Berechtigte unverzüglich

- die zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)

Tel: 9481-1211 Post: 0203-3017 1211

Die Gründe und der Verursacher sind

- der Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)

E-Mail: DatenAVE.RB.West@deutschebahn.com

Fax: intern 9481-1210, extern 0203-3017 1210

- dem Baubetriebskoordinator

Denis Poettker: Strecke 2800 – Altena, Werdohl, Finnentrop, Grevenbrück, Meggen, Altenhundem, Welschen-Ennest

Thomas Laxy: Vorhalle, Hagen Hbf, Hagen Gbf, Haspe, Hengstey, Hohensyburg, Eckesey, Rehsiepen, Heubing, Herdecke

Martin Ehrke: Westhofen, Schwerte, Heide, Hörde, Signal Iduna Park, Schwerte Ost, Kalthof, Iserlohn, Kabel, Halden, Hohenlimburg, Letmathe

E-Mail: Thomas.Laxy@deutschebahn.com

schriftlich mitzuteilen.